Zał. nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr WRPO GK …/2018 (projekt)

zawarta w Obornikach, w dniu …………………, pomiędzy

Powiatem Obornickim,

NIP 606-00-72-331, REGON 631258017,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Obornickiego,

w imieniu, którego występują:

1.	Adam Olejnik – Starosta Obornicki,

2.	Andrzej Okpisz – Wicestarosta Obornicki,

przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Joanny Koniecznej,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr …. w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej "Ustawą PZP ", zostaje zawarta umowa o następującej treści:

Spis treści:

DEFINICJE ORAZ INNE POJĘCIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE W UMOWIE	3

§ 1.	PRZEDMIOT UMOWY	4

§ 2.	OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY	5

§ 3.	TERMINY, HARMONOGRAM PRAC ORAZ ODBIÓR PRAC	8

§ 4.	ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO	9

§ 5.	ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY	10

§ 6.	PODWYKONAWSTWO	12

§ 7.	GWARANCJE STANDARDU WYKONANIA I WDROŻENIA SYSTEMU	13

§ 8.	WYNAGRODZENIE	13

§ 9.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE	14

§ 10.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	15

§ 11.	PRAWA AUTORSKIE ORAZ LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE	15

§ 12.	POUFNOŚĆ	17

§ 13.	ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE I ZMIANA UMOWY, CESJA	19

§ 14.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	21

Załącznik Nr 1 do umowy -   Opis Przedmiotu Zamówienia	23

Załącznik nr 2 do umowy  - Oferta Wykonawcy	23

Załącznik nr 3 do umowy - Plan Realizacji Zamówienia	23

DEFINICJE ORAZ INNE POJĘCIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE W UMOWIE

O ile treść Umowy nie stanowi inaczej, użyte w niniejszej Umowie określenia posiadają następujące znaczenie:

| Dzień Roboczy | Każdy kolejno po sobie następujący dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
| --- | --- |
| Godzina Robocza | Godziny określone jako czas pracy w każdym Dniu Roboczym określone jako godziny pracy Starostwa Powiatowego w Obornikach |
| Kierownik Projektu (ze strony Wykonawcy), Koordynator Projektu (ze strony Zamawiającego) | Przedstawiciele Stron wskazani do współdziała w zakresie zarządzania projektem, czyli właściwej koordynacji w zakresie wykonania Umowy. |
| Oferta | Oferta Wykonawcy |
| OPZ SIWZ | Załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący integralną część SIWZ |
| Projekt | Działania zmierzające do realizacji przedsięwzięcia określonego przez ramy niniejszej Umowy, stanowiące część realizacji planowanego przez Zamawiającego projektu w ramach WRPO 2014+, mieszczące się w zakresie zobowiązań każdej ze Stron. |
| SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |
| Umowa | Niniejsza umowa łącznie z załącznikami do umowy |
| Etap | Nazwany, zdefiniowany określony ciąg działań Wykonawcy uwzględniający współdziałanie ze strony Zamawiającego, odnoszący się do spójnego merytorycznie zakresu prac objętego procesem zarządczym, w ramach którego dostarczane są usługi i produkty związane z realizacją zamówienia. |
| Harmonogram Prac | Aktualizowany harmonogram określający terminy realizacji zadań, podzadań wchodzących w zakres Etapów. Harmonogram Prac stanowi instrument zarządzania, kontroli i monitorowania postępu prac, w którym dopuszcza się zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań i podzadań wchodzących w zakres Etapów, bez zmiany terminu etapów. |
| Instytucja Zarządzająca lub IZ WRPO | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego realizujący zadania Instytucji Zarządzającej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). |
| Plan Realizacji Zamówienia (PRZ) | Dokumentacja zarządcza wspomagająca i opisująca minimalny, niezbędny zakres czynności związany z procesem zarządzania w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Szczegółowy zakres opracowania Planu Realizacji Zamówienia określa OPZ SIWZ. |
| Projekt Techniczny Integracji Systemu (PTIS) | Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot prac Wykonawcy w zakresie określonym przez OPZ SIWZ, co w szczególności dotyczy usług integracji i wymiany danych jakie zostaną docelowo uruchomione w ramach budowanego Systemu. |
| System | Docelowy, zintegrowany system informatyczny Zamawiającego będący przedmiotem rozbudowy i wdrożenia, w tym w ramach niniejszej Umowy. |

PRZEDMIOT UMOWY

- Na warunkach określonych niniejszą Umową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług”, określonego przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Realizacja niniejszej umowy jest częścią prowadzonego przez Zamawiającego projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług.” zwanego dalej Projektem, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”  Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

Wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 musi być zrealizowane Etapami zgodnie z SIWZ, w tym zgodnie z obowiązującym Harmonogramem Prac obejmującym następujące etapy prac:

  - Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i opracowanie „Planu Realizacji Zamówienia”

  - Etap 2: Opracowanie „Projektu Technicznego Integracji Systemu (PTIS)”

  - Etap 3: Dostawa nowych e-usług oraz wdrożenie usług integracji i wymiany danych

  - Etap 4: Przeprowadzenie procedury Odbioru Końcowego ;

Nie wykonanie Etapu 1 lub Etapu 3, co w szczególności dotyczy nienależytego wykonania prac związanych z opracowaniem „Planu Realizacji Zamówienia” lub „Projektu Technicznego Integracji Systemu” stanowić może dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od Umowy.

Wykonawca oświadcza, że:

  - jest świadomy, iż jest odpowiedzialny za wykonanie i koordynację wszystkich prac związanych z wykonaniem Umowy, chyba, że wykonanie określonych prac lub czynności leży po stronie Zamawiającego, co zostało wyraźnie przewidziane w Umowie lub wskazane w SIWZ, przy czym zakres współdziałania ze strony Zamawiającego nie może wykraczać poza zakres jego zobowiązań wskazanych Umową.

  - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy, posiada środki, sprzęt oraz inne zasoby techniczne, wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji prac będących przedmiotem Umowy oraz zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością, z zapewnieniem zgodnie z Ofertą – o ile Wykonawca nie realizuje zamówienia samodzielnie - faktycznego udziału podwykonawców, których doświadczenie wykorzystał w Ofercie jako całość lub część spełnienia warunków udziału dla przedmiotowego zamówienia, zgodnie z SIWZ.

W zakresie nieuregulowanym Umową, zakres zobowiązań Wykonawcy wynika z SIWZ oraz z jego Oferty.

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w sposób zapewniający Zamawiającemu spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

Nieuwzględnienie choćby jednego wymagania zawartego w SIWZ lub zmiana sposobu jego realizacji niezgodna z SIWZ, Umową lub opracowanymi przez Wykonawcę dokumentami projektowymi, będącymi wynikiem realizacji Etapu 1 oraz Etapu 2, bez wyraźnego i jednoznacznego wskazania przez Wykonawcę tytułu do takiego działania, oznaczać będzie wadę zarówno tej części realizowanego zamówienia (np. Projektu Technicznego Integracji Systemu) jak i całości przedmiotu Umowy, co wiązać się będzie z koniecznością usunięcia tych wad, lub może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy.

W szczególności fakt zatwierdzenia przez Zamawiającego „Planu Realizacji Zamówienia” oraz „Projektu Technicznego Integracji Systemu”, nie może być uznany za zgodę Zamawiającego na zmianę zakresu i sposobu realizacji umowy w zakresie określonym przez SIWZ w stosunku do wskazanych powyżej dokumentów. W takim przypadku Zamawiający może zgłosić wady w każdym czasie, bez względu na upływ czasu od daty odbioru „Projektu Technicznego Integracji Systemu (PTIS)”, do chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a po tej dacie do upływu terminu udzielonej rozszerzonej gwarancji na System. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do innych świadczeń Wykonawcy przewidzianych w SIWZ.

Odbiór określonych prac, stanowiących część realizowanego zamówienia lub całości przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, jeżeli na podstawie dotychczasowych prac Wykonawca wiedział lub jako profesjonalista powinien był wiedzieć, że rezultaty określonych prac odebrane przez Zamawiającego nie spełniają wymagań określonych w Umowie lub w opracowanych przez siebie dokumentach. Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli poinformował Zamawiającego na piśmie o powyższych możliwych konsekwencjach związanych z odbiorem prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania w trakcie realizacji Umowy z usług osób trzecich celem prowadzenia ciągłej lub wycinkowej kontroli realizacji przedmiotu Umowy w obszarze zarządczym oraz wykonawczym – technicznym realizacji Umowy w zakresie:

  - ustalenia szczegółowych wytycznych technicznych i technologicznych dla Wykonawcy,

  - weryfikacji oraz przestrzegania podjętych ustaleń przez Wykonawcę, co w szczególności dotyczy weryfikacji zgodności prowadzonych przez wykonawcę prac z dokumentacją techniczno-wdrożeniową oraz przepisami prawa oraz zgodności uzyskanych wyników w zakresie: baz danych, aplikacji jak również dostarczonego sprzętu i oprogramowania,

  - przeprowadzenia i sporządzenie protokołu z kontroli,

  - udziału w odbiorach poszczególnych etapów prac;

  - kontroli oraz koordynacji terminowości realizacji prac Wykonawcy na bazie Harmonogramu Prac prowadzonego przez Wykonawcę,

  - opiniowania opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznych oraz użytkowych oraz proponowanych zmian w zakresie realizacji Umowy;

  - udziału w spotkaniach struktur organizacyjnych powołanych przez Zamawiającego oraz przez Strony do realizacji przedmiotowego Projektu określonego w ust. §1 ust.2;

  - zarządzania ryzykiem przy współudziale Wykonawcy oraz Zamawiającego na bazie obowiązujących procedur zawartych w „Planie Realizacji Zamówienia”.

Koszty związane z powyższymi usługami osób trzecich ponosi Zamawiający.

Osobie posiadającej pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, lub posiadającej delegację prawną określoną w Umowie – jak zostało to wskazane w ust. 5 Wykonawca jest zobowiązany udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. Działania takie nie powinny powodować obciążenia Wykonawcy skutkami przekroczenia Harmonogramu Prac wynikającymi z takich czynności i powinny mieścić się w standardowym zakresie działań związanych np. z przeglądem jakości, co jest z kolei standardowym pakietem czynności wchodzącym w zakres zarządzania projektem, jakie zostało wskazane i wymagane przez Zamawiającego oraz doprecyzowane w ramach Planu Realizacji Zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac, z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego określonych niniejszą Umową. Powyższe w szczególności oznacza, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i realizację Projektu, w tym za zapewnienie poprawnego doprecyzowania potrzeb Zamawiającego określonych w SIWZ przez opracowanie wymaganych w SIWZ dokumentów projektowych.

Celem zapewnienia właściwej realizacji procesu zarządzania ze strony Wykonawcy oraz celem właściwej współpracy ze strony Zamawiającego, odpowiednio, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

  - Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy - ……………………………….

  - Koordynatora Projektu ze strony Zamawiającego  - ……………………………..

Poza przedstawicielami Stron wskazanymi w punktach powyższych w procesie zarządzania Projektem Strony uwzględnią odpowiednio inne niezbędne osoby oraz struktury organizacyjne ujęte w „Planie Realizacji Zamówienia”, co obejmować będzie również działania strony trzeciej, o których mowa w ust. 5.

Strony dołożą starań, aby utrzymać niezmienność każdego składu osobowego powołanego do współdziałania ze strony Zamawiającego lub realizacji Umowy ze strony Wykonawcy, co dotyczy w szczególności Wykonawcy, który zapewni udział w pracach objętych przedmiotem Umowy wysoko wyspecjalizowanego personelu, posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów informatycznych podobnych do przedmiotowego wdrożenia Systemu.

Zgodnie z wymaganiami OPZ SIWZ oraz w określonym tam terminie, Wykonawca opracuje oraz uzgodni z Zamawiającym i przekaże do odbioru dokument zarządczy tzw. „Plan Realizacji Zamówienia”, który zawierać będzie między innymi zakres kompetencji oraz pełną strukturę zespołów odpowiedzialnych za wykonywanie Umowy, w tym opis procedur związanych z realizacją Umowy a wymaganych lub zalecanych zgodnie z przyjętą przez Strony metodyką zarządzana projektem.

Zasady określone przez wskazany w ust. poprzednim dokument zarządczy stają się wiążące dla Stron, po odbiorze dokumentu przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu poniższych reguł:

  - Ze spotkań poszczególnych zespołów Stron, będą sporządzane przez Wykonawcę protokoły (notatki) zawierające ustalenia co do przedmiotu, zakresu, terminu oraz sposobu wykonywania zobowiązania przez Strony;

  - Protokoły powinny być podpisane przez przedstawicieli Stron.

  - Decyzje wdrożeniowe uważa się za podjęte, jeżeli zostały one zatwierdzone tj. podpisane przez Koordynatora Projektu ze strony Zamawiającego oraz Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy, przy czym decyzje zapadłe pozostające w sprzeczności z postanowieniami Umowy, nie mają mocy wiążącej do czasu zmiany treści Umowy.

  - Postanowienia będą traktowane na równi z postanowieniami Umowy z tym, że postanowienia zawarte „Planie Realizacji Zamówienia” w zakresie zarządzania – koordynowania wykonaniem Umowy sprzeczne z Umową nie są wiążące,

  - Jeżeli postanowienia Umowy nakładają na Strony obowiązek sporządzenia dokumentu stwierdzającego wykonanie lub akceptację określonej czynności lub pracy, dokument taki sporządza się w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron w terminie określonym w „Planie Realizacji Zamówienia”, chyba że inny termin wynika z niniejszej Umowy. Każdy egzemplarz winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron w terminie nie później niż 3 Dni Robocze. Tak sporządzony dokument stanowi wyłączny dowód wystąpienia określonej w nim okoliczności. Odmowa podpisania powyższego dokumentu przez jedną ze Stron wymaga w każdym razie pisemnego uzasadnienia wraz ze szczegółowym przedstawieniem listy zarzutów powodujących odmowę i powoduje, że sprawa objęta takim dokumentem winna być przedmiotem ustaleń i decyzji na poziomie odpowiedniej struktury organizacyjnej Projektu Zamawiającego.

Bez względu na zakres zobowiązań wynikający z wdrożonych podczas realizacji Umowy procedur organizacyjnych, w toku prowadzonych prac objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac:

  - Informacje te powinny być przekazywane na piśmie Koordynatorowi Projektu ze strony Zamawiającego.

  - Brak pisemnej informacji o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu zwłoki bądź braku współdziałania Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego. Postanowienie niniejsze nie narusza innych obowiązków Wykonawcy związanych z raportowaniem o statusie i przebiegu prac.

Zgodnie z przyjętą przez strony metodyką zarządzania projektem określoną w „Planie Realizacji Zamówienia” Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy jest zobowiązany do bieżącego monitorowania postępu prac określając stopień ich wykonania - identyfikując problemy, żądania zmian i zagrożenia, raportując jednocześnie zidentyfikowany stan wykonania Umowy Koordynatorowi Projektu.

Do czasu zatwierdzenia „Planu Realizacji Zamówienia”, przy dopuszczalnym Umową współudziale Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace, w taki sposób, aby zapewnić terminowe i rzeczowe wykonanie Umowy.

TERMINY, HARMONOGRAM PRAC ORAZ ODBIÓR PRAC

- Termin wykonania przedmiotu Umowy określonego przez § 1 ust. 1 – od 4 czerwca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r.

Realizacja Umowy zostaje podzielona na Etapy zgodnie z § 1 ust. 3, przy czym terminy realizacji Etapów, jak również zadań, podzadań wchodzących w ich zakres określa aktualny – zaktualizowany przez Wykonawcę i akceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Prac.

W przypadku nie zatwierdzenia przez Zamawiającego, dokumentu zarządczego tzw. „Planu Realizacji Zamówienia” będącego wynikiem realizacji Etapu 1, w tym Harmonogramu Prac, Wykonawcę obowiązuje harmonogram wynikający z terminów podanych przez Zamawiającego w OPZ SIWZ.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Harmonogramu Prac na podstawie odbioru prac Etapu 1, podane w Harmonogramie Prac terminy stają się obowiązujące, a bieżące zmiany Harmonogramu Prac jako aktualizacja tego dokumentu mogą dotyczyć wyłącznie terminów realizacji zadań, podzadań niewiążących się z terminem odbioru Etapu, co może być przedmiotem uzgodnień Stron na poziomie Kierownika Projektu oraz Koordynatora Projektów. Każda inna zmiana Harmonogramu Prac musi być przeprowadzona wyłącznie poprzez zmianę warunków Umowy.

Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio skalkulować termin na wykonanie Etapu tak, aby zapewnić wykonanie prac oraz przeprowadzenie procedury odbioru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zobowiązaniami Stron, w tym w szczególności zgodnie z obowiązującymi zasadami odbioru określonymi w SIWZ

Odbiór wyników prac Wykonawcy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, jeżeli na podstawie dotychczasowych prac wiedział lub jako profesjonalista powinien był wiedzieć, że rezultaty określonych prac odebrane przez Zamawiającego nie spełniają wymagań określonych w Umowie, a w szczególności zgodnie z SIWZ.

Zidentyfikowanie wady fizycznej lub prawnej, o której mowa w ust. poprzednim wiąże się z bezwzględnym podjęciem przez Wykonawcę czynności naprawczych przedmiotowych wyników prac oraz zależnych od nich innych wyników prac Wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego zobowiązania wiąże się z naliczeniem i egzekwowaniem od Wykonawcy stosownych kar umownych  z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust. 6, jeżeli poinformował Zamawiającego na piśmie o możliwych konsekwencjach związanych z określonym stanem faktycznym rezultatów prac oraz potencjalnym ich odbiorem.

Brak odbioru dokumentacji zarządczej tj. „Planu Realizacji Zamówienia” nie zwalania Wykonawcy z realizacji zobowiązań umownych. W takim przypadku, Zamawiający może: odstąpić od umowy oraz naliczyć kary umowne za nie należyte realizowanie Umowy przywołując w tym zakresie klauzulą dotyczącą niewykonania Etapu lub jego części.

Odbiór końcowy

  - odbiór końcowy jest Etapem IV realizowania Umowy, zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 4 i polega na ocenie ilości i jakości wszystkich wykonanych prac oraz ustaleniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za nie, po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy

  - Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru końcowego.

  - odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy,

  - z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego,

  - jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający przerywa czynności odbiorowe, a Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, celem dokonania odbioru końcowego,

    - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, lub technicznej obniżyć wynagrodzenie umowne,

    - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia,

  - w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie pkt 5 lit. a Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek będzie obciążał Wykonawcę,

  - za dzień odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.

Bez względu na fakt zatwierdzenia dokumentu zarządczego „Planu Realizacji Zamówienia” Zamawiający zapewni udział swoich pracowników lub współpracowników w realizacji zamówienia z Wykonawcą w sposób uzgodniony i przewidziany w tym dokumencie, w stopniu umożliwiającym wywiązanie się z przypisanych Wykonawcy zobowiązań. Zakres takiego zaangażowania sprowadza się do udziału w spotkaniach, prezentacjach, szkoleniach, prowadzeniu testów akceptacyjnych, opiniowaniu przekazywanych przez Wykonawcę dokumentów lub produktów zamówienia, dostarczaniu informacji oraz danych.

Zamawiający zobowiązany jest zapewnić:

  - salę konferencyjną lub inne pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń użytkowników, w zakresie, w terminach i w sposób uzgodniony w „Planie Realizacji Zamówienia”,

  - dostęp do Infrastruktury Technicznej (serwerownia) w zakresie niezbędnym i wystarczającym do realizacji zobowiązań Wykonawcy, przy uwzględnieniu obowiązujących u Zamawiającego procedur.

Zamawiający odpowiada za treść wszelkich danych, dokumentów oraz specyfikacji przygotowanych oraz przekazanych Wykonawcy przez swoich pracowników lub osoby trzecie, którymi w tym celu będzie się posługiwał.

Zamawiający jest odpowiedzialny za terminowe dostarczanie informacji oraz danych niezbędnych do realizacyjnej Umowy wskazanych w OPZ SIWZ, wyspecyfikowanych w „Planie Realizacji Zamówienia” lub określonych w pisemnym żądaniu Wykonawcy, z wyjątkiem zasobów (urządzeń, danych, dokumentów i informacji), które nie są w zakresie jego władania oraz kompetencji Zamawiającego lub przekraczają zakres jego zobowiązań, odnoszący się do współdziałania, a nie realizacji jakiegokolwiek części przedmiotu zamówienia.

Wymagany przez Wykonawcę termin dostarczenia przez Zamawiającego informacji oraz danych nie może być krótszy niż 3 Dni Robocze dla informacji i 5 Dni Roboczych dla danych od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. W przypadku wystąpienia uzasadnionych trudności po stronie Zamawiającego w przygotowaniu informacji oraz danych Strony powinny uzgodnić przedłużenie powyższego terminu. W przypadku opiniowania przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, o ile nie są to czynności związane z procedurą odbioru, Strony każdorazowo, zależnie od rangi i przedmiotu sprawy określają indywidulany termin na przekazanie stosownej opinii przez Zamawiającego, o ile nie precyzuje tego, co do rodzaju dokumentów dokument zarządczy. Dotyczy to wyłącznie dokumentów, danych i materiałów, które są w dyspozycji Zamawiającego lub są w jego posiadaniu.

Zamawiający odpowiada za nieterminowe i nierzetelne wykonywanie przydzielonych jego pracownikom lub współpracownikom zadań, co w konsekwencji może dać podstawę do zmiany warunków realizacji Umowy, a w szczególności terminów jej realizacji.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Umowy, w tym za realizację działań związanych z zarządzaniem Projektem – bez względu na fakt zatwierdzenia dokumentu zarządczego -„Planu Realizacji Zamówienia” przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w §1 ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową z zachowaniem maksymalnej, zawodowej, profesjonalnej staranności, dążąc do zaspokojenia w tym zakresie wymagań Zamawiającego wskazanych w SIWZ.

Jeżeli w wyniku zgłoszonych przez Zamawiającego wad nie będzie możliwa normalna eksploatacja jakiejkolwiek części Systemu i wady takie nie zostaną usunięte przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami i terminami, wówczas Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do ostatecznego ich usunięcia wyznaczając w tym celu dodatkowy termin. Jeżeli po upływie tego terminu zostaną stwierdzone te same wady lub wady będące konsekwencją działań Wykonawcy w związku z usunięciem wady pierwotnej w ramach przedmiotowej procedury, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy lub naliczyć stosowne kary umowne. Powyższe dotyczy każdego etapu prac Wykonawcy przed procedurą Odbioru Końcowego.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodność Systemu z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Ocena zgodności Systemu z wymaganiami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będzie dokonywana w oparciu o istniejący stan prawny w chwili zgłoszenia gotowości określonej części Systemu do odbioru.

Wykonawca ma obowiązek w każdej chwili udzielić Zamawiającemu ustnie lub pisemnie informacji nt. realizacji umowy oraz udostępnić wgląd w dokumentację projektu, w tym robocze opracowania, w sposób, który nie utrudni wywiązania się przez Wykonawcę z ciążących na nim zobowiązań niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowiązek traktować wszelkie dokumenty, dane i informacje uzyskane w związku z umową, jako poufne i objęte tajemnicą służbową, i nie może, w jakiejkolwiek formie w całości lub części publikować ich ani ujawniać osobom trzecim w trakcie wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu, w szczególności dotyczy to parametrów technicznych i konfiguracyjnych systemu informatycznego, instalacji sieci komputerowej oraz zabezpieczeń dostępu.

Wszelkie przekazane przez Zamawiającego dokumenty oraz udostępnione dane, zgodnie z prowadzonym przez Zamawiającego w tym zakresie rejestrem muszą być bezwzględnie zwrócone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego najpóźniej do końca okresu realizacji umowy lub komisyjnie zniszczone, włącznie z potwierdzeniem tego faktu przekazaniem Zamawiającemu oświadczenia i protokołu zniszczenia.

Dane udostępnione Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, w tym materiały źródłowe przetworzone komputerowo, są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą być powielane i udostępniane osobom trzecim, a po zakończeniu prac, rozwiązaniu Umowy bądź odstąpieniu Stron od realizacji Umowy, dane te zostaną trwale usunięte z zasobów Wykonawcy, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, przekazanym Zamawiającemu najpóźniej na 3 Dni Robocze przed planowanym terminem zakończenia realizacji Umowy.

Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powołanie oraz wdrożenie i dostępność po swojej stronie struktur organizacyjnych wynikających z zapisów Umowy, „Planu Realizacji Zamówienia”, co w szczególności dotyczy zapewnienia wykwalifikowanych pracowników lub współpracowników (konsultantów) posiadających wymagane przez Zamawiającego a określone w SIWZ minimalne doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zaangażowanie zespołu konsultantów w stopniu umożliwiającym realizację przypisanych im zadań, utrzymując przy tym w maksymalnie możliwym stopniu stałość składu osobowego zespołu, którego lista stanowi część składową Oferty Wykonawcy.

Zmiana osób wymienionych w Ofercie Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i możliwa jest wyłącznie w przypadku wskazania oraz powołania do zespołu Wykonawcy osoby posiadającej wymagane przez Zamawiającego, a określone w SIWZ minimalne doświadczenie zawodowe i wiedzę merytoryczną.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obecność swoich przedstawicieli, w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym przez Zamawiającego, w celu udzielania porad i konsultacji związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

  - treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przekazywanych Zamawiającemu,

  - nieterminowe, nierzetelne i niezgodne z warunkami niniejszej Umowy wykonywanie przydzielonych jemu zadań, a tym samym wykonanie usług lub produktów,

  - wszelkie szkody spowodowane w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich wynikłe z:

    - ujawnienia (udostępnienia) lub wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji, do których Wykonawca uzyskał dostęp w związku z realizacją niniejszej Umowy,

    - niewłaściwego przeprowadzenia przez Wykonawcę procesu instalacji Oprogramowania Standardowego, Systemowego, Bazodanowego lub Narzędziowego a co za tym idzie, nieuprawnionego przez Zamawiającego użytkowania oprogramowania, w stosunku do udzielonych przez Wykonawcę Zamawiającemu  licencji, sublicencji lub przekazanych licencji. Podstawą do weryfikacji stanu zgodności procesu instalacji z faktycznym stanem prawnym jest raport z instalacji danego oprogramowania poparty oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym zakres świadczenia (liczba, typ licencji, inne) oraz zakres przeprowadzonych prac podczas instalacji oraz ich zgodność ze stanem wykorzystanych i udzielnych licencji, sublicencji lub przekazanych licencji danego oprogramowania.

Konieczność udostępnienia danych, dokumentów lub współdziałania pracowników Zamawiającego z Wykonawcą, w zakresie i terminie innym niż wskazane niniejszą Umową lub w „Planie Realizacji Zamówienia” wymaga każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag zamawiającego odnoszących się do zakresu rzeczowego wdrażanego  systemu informatycznego, które są konsekwencją wejścia w życie przepisów prawa, których zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie zawarcia umowy mając na uwadze jej zakres. Zamawiający ma prawo do wskazywania wykonawcy uwag, o których mowa powyżej, nie później niż na miesiąc przed terminem wykonania umowy.

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego za prace wykonane przez podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zakres zlecania części prac podwykonawcom określa Oferta Wykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Postanowienia ust. 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

GWARANCJE STANDARDU WYKONANIA I WDROŻENIA SYSTEMU

- Strony uzgadniają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy przez okres czasu wskazany w Ofercie Wykonawcy tj. ................. liczony zgodnie z ust.3.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poprawne funkcjonowanie rozbudowanego Systemu zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną i użytkownika, przy jednoczesnym zapewnieniu, iż System zostanie wykonany zgodnie z Umową, w zakresie opisanym w SIWZ.

Okres rękojmi oraz gwarancji zgodnie z OPZ SIWZ jest liczony od daty Odbioru Końcowego Systemu.

Wykonawca zobowiązuje się, iż sposób realizacji świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji będzie odbywał się na warunkach, oraz zgodnie z SIWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy nie tylko w zakresie dostarczonego i wdrożonego Systemu, ale również w zakresie jego poszczególnych elementów składowych jak również wykonanych usług i dostarczonych produktów.

W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Wykonawcę z tytułu udzielonej gwarancji na System przez okres 10 Dni Roboczych od daty wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu świadczenia usługi, Zamawiający ma prawo do:

  - odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu w/w okresu,

  - egzekwowania kar umownych.

Działania Zamawiającego wskazane w ust. 6 mogą być stosowane łącznie lub oddzielnie.

WYNAGRODZENIE

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, które wynika z Oferty Wykonawcy. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi: …………………………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………………….… złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, w tym uwzględnia obowiązujące w Polsce podatki a w szczególności podatek VAT.

- Rozliczenie prac Wykonawcy i wypłata należnego wynagrodzenia nastąpi po przeprowadzeniu procedury Odbioru Końcowego w ramach Etapu 4.

- Podstawą do wystawienia faktury jest Protokół Odbioru Końcowego, potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy z zakresu zobowiązań określonych niniejszą Umową oraz SIWZ.

- Płatność wynikająca z Umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączona będzie kopia protokołu odbioru. Brak dołączonej do faktury kopii protokołu odbioru może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Płatność będzie dokonana przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Terminem dokonania płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający nie dokona płatności w terminie, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od zaległej płatności i ma obowiązek pisemnie wezwać Zamawiającego do zapłaty zaległych kwot.

- Z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności rozliczeń umowy z założeniami Projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie rozliczania projektów, Zamawiający wymaga, aby przed wystawieniem faktury VAT Wykonawca dokonał niezbędnych w tym zakresie uzgodnień z Zamawiającym treści faktury VAT. W szczególności dotyczy to właściwego, jednostkowego wyróżnienia nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym niezbędnego określenia dla nich wartości zakupu oraz nazwy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE

- Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu:

  - przedmiotu Umowy rozumianego jako niewykonanie zamówienia w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub wykonanie zamówienia po tym terminie, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w nieterminowym wykonaniu zamówienia, który liczony będzie od dnia następnego po dacie wskazanej w § 3 ust. 1 do daty Odbioru Końcowego.

W przypadku opóźnienia w realizacji świadczenia z tytułu udzielonej rozszerzonej gwarancji na System oraz rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku opóźnienia dotyczącego czasu reakcji i naprawy, dla których zobowiązanie świadczenia liczone jest w Godzinach Roboczych, kara umowna wynosić będzie 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu świadczenia.

W razie odstąpienia od Umowy:

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 ;

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1;

Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Stronę wezwania do zapłaty.

Zamawiający może potrącać kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT) oraz pokrywać wysokość kar z zastosowanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli powstała szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. Powyższe w szczególności dotyczy sytuacji, w której to wskutek nienależytego wykonania i uchybień   leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość zrefinansowania przedmiotowej Umowy lub jej części w ramach planowanego do realizacji Projektu.

Kary określone przez ust. 2-5 mogą być naliczane łącznie.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.: ………………………. zł,  słownie: ………………..………………………….. w następującej formie: ……………………………………………………….

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Strony zgodnie postanawiają, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady   wynosi   30%   zabezpieczenia,   o   którym   mowa   w   ust.  1    tj.: ……………………………….. słownie: ……………………………………………….. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

PRAWA AUTORSKIE ORAZ LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

- Jeżeli w wyniku prac objętych Umową Wykonawca stworzy utwór w rozumieniu prawa autorskiego, będą miały do niego zastosowanie poniższe postanowienia.

W ramach wynagrodzenia określonego przez § 8 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się:

  - przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentu zarządczego tj. „Planu Realizacji Zamówienia” oraz „Projektu Technicznego Integracji Systemu” w dniu odbioru przedmiotowych dokumentów, na polach eksploatacji określonych zgodnie z art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) tj. w zakresie:

    - utrwalania,

    - zwielokrotnienia określoną techniką,

    - wprowadzenia do pamięci komputera,

    - publicznego odtworzenia w zakresie koniecznym i związanym z realizacją Projektu lub realizacją zamówień dodatkowych i uzupełniających,

    - wyświetlania,

  - udzielić Zamawiającemu na czas oznaczony, nie krótszy niż 35 lat, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego i Standardowego stanowiącego System o którym mowa w SIWZ, dla liczby użytkowników Systemu lub poszczególnych jego modułów i komponentów zgodnie i na warunkach określonych w SIWZ oraz Ofercie Wykonawcy, której termin wypowiedzenia nie może upłynąć przed terminem, na który licencja została udzielona; Licencja uprawniać będzie Licencjobiorcę do korzystania z oprogramowania na następujących polach eksploatacji (art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych):

    - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

    - przystosowywanie, zmiana układu i wykonania jakiekolwiek części Systemu w zakresie wynikającym z dostępnych funkcji Systemu tj. dostarczonych rozwiązań do jego parametryzacji i dostosowania do potrzeb Zamawiającego,

    - przystosowywanie, zmiana układu i wykonania jakiekolwiek części Systemu w zakresie jaki będzie możliwy na podstawie udostępnionych kodów źródłowych Wykonawcy, w przypadkach uprawniających Zamawiającego lub podmiot działających w jego imieniu do prawnego wprowadzenia tego rodzaju zmian, na potrzeby utrzymania i rozwoju Systemu

  - dla Oprogramowania Systemowego, Bazodanowego, Narzędziowego, które będzie przedmiotem dostawy i wdrożenia ze Strony Wykonawcy, udzielić Zamawiającemu licencji, sublicencji lub przekazać licencję i umożliwić Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania na prawach określonych stosowną umową licencyjną producenta lub dostawcy danego oprogramowania odpowiednio do warunków określonych w SIWZ,

  - zapewnić Zamawiającemu na zasadach określonych poniżej, korzystanie z opracowanej przez siebie dokumentacji zarządczej, technicznej i użytkownika, przez udzielenie Zamawiającemu na czas oznaczony, nie krótszy niż 35 lat, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z opracowanej dokumentacji, której termin wypowiedzenia nie może upłynąć przed terminem, na który licencja została udzielona; licencja uprawni Zamawiającego do korzystania z dokumentacji na następujących polach eksploatacji:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

    - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, pod warunkiem, że tego typu czynności okażą się konieczne do Wdrożenia, eksploatacji lub rozwoju Systemu, co wynikać będzie z obowiązku ustawowego nałożonego na Zamawiającego lub innych zobowiązań związanych z eksploatacją lub rozwojem Systemu.

Wykonawca zapewnia, iż korzystanie z praw przyznanych Zamawiającemu na podstawie Umowy, nie narusza praw osób trzecich.

W każdym przypadku kiedy następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do danego utworu obejmuje ono również przekazanie przez Wykonawcę praw zależnych.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wskazujących, iż korzystanie z jakiegokolwiek utworu objętego niniejszą umową narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, lub ich następcom prawnym, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu lub innemu podmiotowi uprawnionemu na podstawie niniejszej Umowy powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty i odszkodowania, w tym potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców prawnych.

Wszelkie licencje udzielone w związku z niniejszą umową mogą być wypowiedziane z zachowaniem 20 letniego okresu wypowiedzenia.

POUFNOŚĆ

- Wszelkie informacje przekazywane przez Zamawiającego w ramach Umowy, informacje, do których dostęp uzyskał Wykonawca w związku z jej realizacją oraz inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek Strony stanowią Informacje Chronione. Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim Informacji Chronionych, chyba że Strona ujawniająca takie informacje udzieli wyraźnej, pisemnej zgody na takie ujawnienie.

Obowiązek nie ujawniania Informacji Chronionych wiąże Strony także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

Informacje Chronione będą podlegać ochronie bez względu na formę ich ujawnienia (dokumenty pisemne, wykresy, projekty, inne).

Informacja Chronioną nie mogą być opracowane w ramach przedmiotowej Umowy dokumenty projektowe, w tym w szczególności „Plan Realizacji Zamówienia”.

Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych nie dotyczy informacji:

  - uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy, z wyjątkiem informacji które strona uzyskała w trakcie lub w związku z negocjacjami prowadzonymi przez Strony w celu zawarcia Umowy;

  - informacji uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji,

  - informacji, które są publicznie znane lub zostały wcześniej upublicznione,

  - informacji całkowicie niezależnie opracowanych przez drugą Stronę,

  - których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania odpowiednich władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego podobnego.

Strony zobowiązują się powiadomić każdego swojego pracownika związanego z wykonaniem zobowiązań Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić swoich pracowników o wszelkich prawach własności intelektualnej przysługujących Wykonawcy związanych z wykonaniem Umowy.

Publiczne wykorzystanie informacji o realizowanym zamówieniu przez Wykonawcę, w tym w celach promocyjnych i marketingowych, wymaga zgody Zamawiającego.

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych powierzonych mu do przetwarzania, jak też metod dostępu i przesyłania danych stosowanych w Systemie.

Zgodnie z powyższym, w szczególności Wykonawca uzyska dostęp do danych osobowych po:

  - podpisaniu przez strony odrębnej „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” lub udzieleniu na wniosek Wykonawcy pisemnej zgody Zamawiającego,

  - złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych włącznie z wskazaniem sposobów ich zabezpieczania,

  - uzyskaniu upoważnień Zamawiającego – Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych przez wyznaczonych pracowników Wykonawcy, w tym pracowników świadczących usługi serwisowe.

Niepodpisanie w terminie 30 Dni Roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, będzie naruszeniem warunków realizacji niniejszej Umowy i może stanowić podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

Naruszeniem warunków realizacji niniejszej Umowy będzie również rozwiązanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub odstąpienie od niej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Każdy z takich przypadków stanowi podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej Umowy.

W szczególności w związku z zapewnieniem ochrony danych osobowych oraz zapewnieniem poufności Informacji Chronionych:

  - Wykonawca jest uprawniony do dostępu do danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

  - Dane udostępnione Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, w tym materiały źródłowe przetworzone komputerowo, są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą być powielane i udostępniane osobom trzecim, a po zakończeniu prac, rozwiązaniu Umowy bądź odstąpieniu stron od realizacji Umowy, w ciągu tygodnia od wystąpienia którejś z powyższych okoliczności, dane te zostaną trwale usunięte z zasobów Wykonawcy, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przez Wykonawcę a protokół, bez zbędnej zwłoki zostanie przekazany Zamawiającemu. Brak protokołu rozumiany jest jako naruszenie przepisów niniejszej Umowy w zakresie Informacji Chronionych.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilnoprawną, w tym finansową, za wszelkie szkody spowodowane w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich wynikłe z ujawnienia (udostępnienia) lub wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji, do których Wykonawca uzyskał dostęp w związku z realizacją niniejszej Umowy.

  - Każde przekazanie stosownie zabezpieczonych kopii baz danych zawierających dane osobowe, będzie rejestrowane przez Zamawiającego i potwierdzane protokółem przekazania kopii baz, podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

  - Każdy z pracowników lub współpracowników Wykonawcy któremu powierzono zadanie związane z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego warunków przetwarzania danych osobowych zgodnie z wzorem określonym w SIWZ.

ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE I ZMIANA UMOWY, CESJA

- Zamawiający może odstąpić od Umowy oraz ma prawo do zatrzymania efektów wykonanych prac a Wykonawca może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie części umowy. Zamawiający ma ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zmiana zakresu zobowiązań niniejszej Umowy w stosunku do  treści Oferty Wykonawcy nastąpić może w przypadku wystąpienia okoliczności określonych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP a wskazanych poniżej, jak:

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany – w przypadku:

ustawowej zmiany stawki podatku VAT od produktów i usług będących przedmiotem dostawy lub świadczenia usług ze strony Wykonawcy,

  - zmiana terminu realizacji danego Etapu, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy za zgodą IZ WRPO - w związku z wystąpieniem okoliczności powodujących przedłużenie terminu zakończenia określonych prac o okres trwania przyczyn powodujących przedłużenie oraz okres związany z usunięciem skutków zaistniałych przyczyn, z powodu których wystąpi zagrożenie dotrzymania terminu zakończenia określonych prac, w następujących w przypadku:

    - wstrzymania prac przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Stron umowy;

    - wystąpienia przyczyn niezależnych od Stron umowy związanych z procedurami lub postępowaniami prowadzonymi przez stosowne organy administracji publicznej;

    - wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, a które zostały określone jako czynniki ryzyka w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji zarządczej tj. w „Planie Realizacji Zamówienia”,

    - zmiany zakresu realizacji Umowy, wskutek powstania okoliczności związanych z realizacją dodatkowych dostaw lub usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, które nie zostały wskazane w SIWZ i są niezbędne dla Zamawiającego, jak w szczególności wdrożenie usług integracji Systemu poza zakresem zamówienia podstawowego, co może wpłynąć również na terminy realizacji określone w Harmonogramie Prac, w tym termin zakończenia realizacji Umowy,

    - wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,

  - zmiana sposobu realizacji zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany – w przypadku:

    - dopuszczonej warunkami SIWZ oraz umowy zmiany procedury zgłaszania i usuwania Wad Systemu, przy czym w każdym takim przypadku uszczegółowienie lub zmiana ww. procedur może nastąpić wyłącznie w przypadku, kiedy będzie ona na korzyść Zamawiającego oraz będzie realizowana na warunkach nie gorszych niż pierwotnie zostały określone w umowie oraz w SIWZ,

    - wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w sposób określony w SIWZ,

    - wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, a które zostały określone jako czynniki ryzyka w opracowanym przez Wykonawcę Planie Realizacji Zamówienia;

    - zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, przy czym w takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

    - wprowadzenia podwykonawcy;

    - zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, w sposób wynikający z tych zaleceń;

    - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020,

    - jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ze skutkami z nich wynikającymi;

  - dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy doszło do opóźnień spowodowanych planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiającego inwestycjami lub pracami, w szczególności pracami polegającymi na integracji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów eObieg z  oprogramowaniem dostarczonym przez Wykonawcę  oraz w przypadku konieczności modernizacji i/lub rozbudowy infrastruktury technicznej Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia, przy czym zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian spowodowanych opóźnieniami.

Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:

  - Wykonawca nie rozpoczął prac objętych Umową lub Etapem po podpisaniu Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia;

  - w  przypadku dwukrotnego przeprowadzenia procedury odbioru pomimo dokonywania przez Wykonawcę zmian / poprawek nadal nie są spełnione wymagania Zamawiającego, a wady są istotne i nieusuwalne;

  - występują rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności wykonywania przedmiotu Umowy niezgodnie z SIWZ, Ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej lub warunkami określonymi przez dokument zarządczy „Plan Realizacji Zamówienia” lub „Projekt Techniczny Integracji Systemu”,

  - wystąpiły inne okoliczności przewidziane warunkami niniejszej Umowy dające tytułu Zamawiającemu do odstąpienia od Umowy.

Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

W sytuacji określonej w ust. 4 i 5 Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Odstąpienie od Umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutki z chwilą doręczenia zawiadomienia listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanego zakresu przedmiotu Umowy do dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy.

Podstawą do wyceny wykonanych prac i materiałów będzie protokół z inwentaryzacji stanu zaawansowania prac, sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz przez podmiot trzeci działający w imieniu Zamawiającego.

W przypadku odstąpienia od Umowy, bez względu na to, która strona od Umowy odstąpiła, Wykonawca:

  - przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły i licencje na użytkowanie dotyczące przedmiotu Umowy w zakresie wykonanych usług i dostarczonych produktów aktualne na dzień odstąpienia,

  - dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, i inne dokumenty sporządzone przez Wykonawcę związane z realizacją Umowy, aktualne na dzień odstąpienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Datą wejścia w życie Umowy jest dzień podpisania Umowy przez obie Strony.

Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.

W przypadku sprzeczności postanowień dokumentu Umowy z postanowieniami zawartymi w załącznikach, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie.

Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo da siedziby Zamawiającego.

W kwestiach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a w kwestii udzielenia praw do korzystania z dostarczonego oprogramowania w zakresie licencji, przepisy prawa autorskiego.

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Integralną częścią umowy są:

  - Załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA